

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.01.2023 | № | 9 |

пгт Вахруши

**О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вахрушевского городского поселения администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 09.01.2020 № 09:

Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции следующего содержания. Приложение № 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании «Информационный бюллетень».

Глава администрации

Вахрушевского городского поселения М.В. Ефремов

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Вахрушевского городского поселения

От 18.01.2023 № 9

**План мероприятий**

**по реализации Муниципальной программы**

«Переселение граждан, проживающих на территории

Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Источники финансирования | Финанси-рование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализа-ции | окончание реализа-ции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| программа | «Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы | Зам. главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  всего | 16386,4 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 16370 |
| районный бюджет | 0 |
| местный бюджет | 16,4 |
| иные внебюджетные источники | 0 |
| 1. Отдельное мероприятие  | Строительство жилых домов, в том числе экспертное сопровождение, авторский надзор, технологическое присоединение |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  всего | 16386,4 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 16370 |
| районный бюджет | 0 |
| местный бюджет | 16,4 |
| иные внебюджетные источники | 0 |
| 2. Отдельное мероприятие | Снос аварийных жилых домов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 |
|  | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 |